# Thuyết trình: Internal Project & Test Account Vault — Phương pháp SDD

---

# Slide 1: Title Slide

**Internal Project & Test Account Vault**

Giải pháp quản lý tài khoản test & dự án nội bộ

Phương pháp: Sprint-Driven Development (SDD)

> Speaker notes: Chào mừng các bạn. Hôm nay tôi sẽ thuyết trình về một hệ thống quản lý nội bộ mà chúng tôi đang xây dựng, với quy trình phát triển không truyền thống — SDD, sử dụng AI agent để tự động implement dựa vào documentation.

---

# Slide 2: Vấn đề Thực tế

**Các Pain Points Hiện Tại**

- 🔴 **Nhân viên mới onboard**: Phải hỏi QC/team lead qua Slack/chat để lấy tài khoản test

- 🔴 **Credentials rải rác**: Lưu trong Slack, Excel, Notion — không ai kiểm soát được

- 🔴 **Không truy xuất được lịch sử**: Ai từng có quyền gì? Khi nào thay đổi?

- 🔴 **Nhân viên nghỉ việc**: Không có cơ chế tự động thu hồi quyền truy cập

- 🔴 **Mất thời gian**: Super Admin phải trả lời email/ticket liên tục

**Tác động:**

- Onboarding chậm (có thể mất vài ngày)

- Bảo mật kém (credentials trong chat có thể leak)

- Audit trail không có

> Speaker notes: Khi một dev mới join công ty hoặc được assign vào project mới, cô ấy không biết cách truy cập môi trường dev/staging/production. Phải hỏi QC hoặc team lead, họ gửi qua chat hoặc email — không an toàn, không có tracking. Khi nhân viên nghỉ việc, công ty không biết cần thu hồi những quyền gì.

---

# Slide 3: Giải pháp Đề Xuất

**Internal Project & Test Account Vault**

Một web app nội bộ duy nhất làm "source of truth":

- 📋 **Project Catalog**: Danh sách dự án (name, tech stack, đối tác, môi trường URL)

- 🔑 **Test Account Vault**: Tài khoản test gom nhóm theo môi trường (Dev/Staging/Prod)

- 👥 **Role-Based Access**: Phân quyền theo vai trò — chỉ project member mới thấy credentials

- ⚡ **Instant Access**: Nhân viên mới login → ngay thấy toàn bộ thông tin cần thiết

- 🛡️ **Real-time Revocation**: Remove khỏi project → mất quyền truy cập ngay trên request tiếp theo

**Không phải:**

- ❌ Không phải password manager như 1Password

- ❌ Không phải project management tool (Jira/Trello)

- ❌ Không phải CI/CD system

> Speaker notes: Thay vì mỗi dự án giữ credentials riêng, chúng ta centralize tất cả vào một hệ thống. Phân quyền dựa vào vai trò: Super Admin thấy tất cả, Admin của dự án X thấy project X, User chỉ xem được (không edit). Khi user bị remove khỏi project, trên request API tiếp theo, server sẽ deny access.

---

# Slide 4: Tổng Quan Hệ Thống

**Roles & Permissions**

| Role | Project CRUD | Member Manage | Account Access | Account Edit |

|---|---|---|---|---|

| **SUPER_ADMIN** | ✅ Tất cả | ✅ Tất cả | ✅ Xem tất cả | ✅ Sửa tất cả |

| **ADMIN** (of project) | ❌ Chỉ own | ✅ Của project này | ✅ Full | ✅ Thêm/sửa/xóa |

| **USER** (of project) | ❌ | ❌ | ✅ Xem | ❌ |

| **Outsider** | ❌ | ❌ | 🚫 403 | 🚫 403 |

**Main Modules:**

1. **Auth**: Register, Login, Profile, Logout

2. **Project Management**: CRUD project, assign/remove members

3. **Test Account Vault**: CRUD test accounts per environment

4. **User Management**: Super Admin quản lý user roles

5. **Audit & Search**: Log lịch sử, search projects/users

> Speaker notes: Permission matrix cho thấy rõ ràng mỗi role có quyền gì. Tất cả quyền phải verify ở cả FE (UI gates) và BE (middleware gates) độc lập. Real-time revocation nghĩa là không cần logout/login lại — change membership → mất quyền ngay.

---

# Slide 5: Phương pháp SDD — Tổng Quan

**Sprint-Driven Development (SDD)**

Quy trình phát triển **document-first, AI-agent-assisted**.

**Nguyên tắc chính:**

- 📄 **Spec trước code**: Viết clear spec, plan, rồi mới code

- 🤖 **AI agent tự implement**: Claude Code tự động viết code từ spec + plan + tasks

- 📋 **History ghi lại mọi thứ**: Mỗi task xong → log vào `04-history.md` ngay (không gộp cuối sprint)

- 🔒 **Quyết định đã khóa**: `02-plan.md` ghi rõ trade-off, edge cases, tại sao chọn cách này

**Lợi ích:**

- Spec rõ ràng → ít nhập nhằng → ít bug

- History đầy đủ → dễ trace, dễ audit

- AI agent không cần ask — spec + plan đã có tất cả

- Dễ onboard người mới vào sprint

> Speaker notes: SDD khác với Agile truyền thống ở chỗ chúng ta **viết document trước**, không phải "code trước, document sau". Mỗi sprint có 5 file cứng: spec (WHAT), plan (HOW), tasks (atomic checklist), history (log), test cases. AI agent (Claude Code) tự implement dựa vào 3 files đầu. Cách này hoạt động vì spec + plan đã answer hết câu hỏi, AI không cần hỏi lại.

---

# Slide 6: Cấu Trúc Tài Liệu 2 Tầng

**Tầng 1: Product Docs (viết 1 lần, dùng cho toàn project)**

```

docs/product/

├── 00-vision.md              # Vấn đề + giá trị + guardrails

├── 01-personas-and-roles.md  # User personas + permission matrix

├── 02-modules.md             # Feature modules (business language)

├── 03-user-flows.md          # Luồng nghiệp vụ Flow A–G

└── 04-roadmap.md             # Lộ trình sprint + business outcome

```

**Tầng 2: Sprint Docs (5 files per sprint)**

```

docs/sprints/sprint-03-test-account-vault/

├── 01-spec.md        # WHAT/WHY: User stories, acceptance criteria, API contract, DoD

├── 02-plan.md        # HOW: State machine, locked decisions, edge cases

├── 03-tasks.md       # Atomic tasks ≤ 30–60 min (tagged B10, F20...)

├── 04-history.md     # Running log: task done, bug fixed, commit ref

└── 05-test-cases.md  # Test cases for QA

```

**Nhân vật tài liệu:**

- 📦 **Product Docs**: Định nghĩa *cái gì* và *tại sao* (business level)

- 🔨 **Sprint Docs**: Định nghĩa *cách nào* (technical detail, task breakdown)

> Speaker notes: Lý do chia 2 tầng: Product docs là "contract" giữa product team và dev team — nó không thay đổi mỗi sprint. Sprint docs là chi tiết hoá của 1 module từ product docs. Ví dụ: product docs nói "chúng ta có Test Account Vault", sprint-03 docs nói "BE làm này, FE làm kia, task chia như vậy".

---

# Slide 7: Chi Tiết 5 Files của Mỗi Sprint

**01-spec.md: WHAT & Acceptance Criteria**

- User stories (US-01, US-02...)

- Acceptance criteria cho mỗi story

- API contracts (request/response examples)

- UI mockups (ASCII art)

- Definition of Done (checklist)

---

**02-plan.md: HOW & Locked Decisions**

- State machines (nếu có)

- Permission rules (who can do what)

- Edge cases & error handling

- Locked decisions (tại sao chọn approach này, không phải cái khác)

---

**03-tasks.md: Atomic Checklist**

- Tasks chia nhỏ, mỗi <= 30–60 phút

- Track: BE | FE-Track-A | FE-Track-B | QA

- Task ID: B10, B11, F20, F21... (dễ reference)

- Dependencies rõ ràng

---

**04-history.md: Running Log**

- Mỗi task xong → append vào file ngay (không chờ cuối sprint)

- Format: **Outcome** / **Files changed** / **Follow-up**

- Reference commit SHA

- Ghi lại quyết định thay đổi, bug phát sinh

---

**05-test-cases.md: QA Test Cases**

- Test case cho mỗi user story

- Happy path + edge cases

- Input/expected output

> Speaker notes: 01-spec giống như "yêu cầu chính thức" — AI agent sẽ đọc nó để biết phải làm gì. 02-plan giống như "design doc" — ghi rõ trade-off để AI agent không đi sai hướng. 03-tasks là "checklist" — chia nhỏ để dễ track progress, dễ merge PR từng task một (không dump 100 file trong 1 PR). 04-history là "audit trail" — sau này trace bug hoặc hiểu tại sao có quyết định nào đó. 05-test-cases là cho QA team.

---

# Slide 8: Workflow — 6 Bước Từ Spec Đến History

```

1. PRODUCT DOCS

↓ (define business rules once)

2. SPRINT SPEC (01-spec.md)

↓ (user stories, acceptance criteria)

3. BUSINESS PLAN (02-plan.md)

↓ (lock decisions, edge cases)

4. TASK BREAKDOWN (03-tasks.md)

↓ (atomic ≤ 60 min tasks)

5. AI AGENT IMPLEMENT

↓ (Claude Code reads spec + plan + tasks, writes code)

6. HISTORY LOG (04-history.md)

↓ (update immediately after each task)

7. SPRINT CLOSE

(tag git, DoD review, bugs logged)

```

**Timeline 1 sprint (ví dụ Sprint 03):**

- **Day 1**: Viết product docs update + sprint spec

- **Day 2**: Viết business plan + task breakdown

- **Day 3–7**: AI agent implement tasks + update history

- **Day 8**: Sprint close, review DoD

> Speaker notes: Workflow này lặp lại mỗi sprint. Lần đầu (Sprint 01) mất lâu hơn vì phải viết product docs. Sprint tiếp theo (02, 03...) nhanh hơn vì product docs reuse. AI agent (Claude Code) chỉ cần spec + plan + tasks — nó tự biết phải implement cái gì, không cần developer hướng dẫn chi tiết.

---

# Slide 9: Ví Dụ Cụ Thể — Sprint 03 Task Breakdown

**Sprint 03: Test Account Vault + UI Redesign**

**Track BE (Backend):**

- B10–B12: Model + migration + seed

- B13: Middleware `requireAccountAccess` (permission gate)

- B20–B24: REST endpoints (list, detail, create, update, delete)

- B30–B34: Error handling, rate limiting, log redaction

- B40–B43: Integration tests vs real Postgres

**Track FE-A (UI Redesign — no new API):**

- U00–U02: Design tokens (OKLCH colors, Inter Tight typography)

- U10–U16: Auth UI redesign (split layout, password strength)

- U20–U23: App shell redesign (AppHeader, HomePage)

- U30–U32: Profile page redesign

**Track FE-B (Test Account Vault UI — depends on BE):**

- US-07: View accounts grouped by env (passwords masked)

- US-08: Copy username/password/URL to clipboard

- US-09: Super Admin/Admin add account form

- US-10: Edit account

- US-11: Delete with confirmation modal

**Dependencies:**

- FE-A ⟹ independent (uses existing BE)

- FE-B ⟹ waits for B24 (API ready)

- QA ⟹ waits for all BE + FE done

> Speaker notes: Tasks được chia thành tracks để dev team có thể làm song song. FE-A không chờ BE vì nó chỉ redesign UI existing, không cần API mới. FE-B phải chờ BE expose endpoints. Mỗi task có owner, có definition of done rõ ràng (code + test + history log).

---

# Slide 10: Nguyên Tắc Vàng Cho AI Agent

**CLAUDE.md — Quy tắc Mà AI Agent Phải Tuân Theo**

**✅ CÓ ĐƯỢC:**

- Hỏi trước khi làm action khó đảo ngược (delete branch, force push, run migration)

- Commit code khi task xong

- Run tests, fix lỗi type/lint

- Refactor trong file nếu task yêu cầu

**❌ KHÔNG ĐƯỢC:**

- ❌ Tự chạy migration (`sequelize-cli db:migrate`)

- ❌ Force push lên `main` / shared branch

- ❌ Commit `.env`, credentials, private keys

- ❌ Dùng `any` hoặc `@ts-ignore` — fix type đúng

- ❌ Bypass check bằng `--no-verify` hay `try/catch` nuốt lỗi

- ❌ Tự mock DB trong test — phải test vs real Postgres

**Lý do:**

- Migration là irreversible → user phải run thủ công (để backup, plan downtime)

- Force push có thể mất work của người khác

- Secrets rò rỉ

- Type safety + test coverage là critical

> Speaker notes: CLAUDE.md là "contract" giữa product team và AI agent. Nó ghi rõ "mấy cái tôi khó chịu, đừng làm" và "mấy cái yêu cầu confirm trước". Thay vì AI tự quyết định, nó phải hỏi. Ví dụ: user nói "fix bug xong", AI có thể fix quick bằng `try/catch` nuốt lỗi, nhưng CLAUDE.md cấm — phải tìm root cause.

---

# Slide 11: Lộ Trình Sprint (Timeline)

**Sprints Hoàn Thành:**

- ✅ **Sprint 01 (Auth)**: Register, login, profile, logout

- Outcome: Users can authenticate, roles scaffolded

- Status: Done

- ✅ **Sprint 02 (Project Management)**: Create/edit projects, manage members

- Outcome: Super Admin can set up projects in < 5 min

- Status: Done

**Sprint Hiện Tại:**

- 🔄 **Sprint 03 (Test Account Vault + UI Redesign)**: CRUD accounts, password vault, FE redesign

- Outcome: Each project has a test account vault, role-gated access

- Status: In Progress

**Planned:**

- ⏳ **Sprint 04 (User Management)**: Super Admin CRUD users, change roles, deactivate

- Outcome: Centralized user management without requiring HR access

- ⏳ **Sprint 05 (Polish & Onboarding UX)**: Search, filter, audit log, empty states

- Outcome: System ready for self-service onboarding

**Phase 2 (Backlog):**

- Encryption at rest (pgcrypto)

- Mask + reveal for passwords

- SSO (Google Workspace)

- Invite flow via email

- CSV export

- Advanced audit log

> Speaker notes: Mỗi sprint có business outcome rõ ràng — không phải "làm task 10 cái" mà "sau sprint này, user có thể làm X mà không cần hỏi ai". Phase 2 là backlog — chúng ta sẽ quyết định ưu tiên sau khi Sprint 05 close. Encryption là tech debt nhưng chấp nhận được cho MVP.

---

# Slide 12: KPI Thành Công & Demo Outcome

**KPI — Làm Sao Đo Success:**

1. ✅ **Onboarding Time**: Nhân viên mới login → thấy toàn bộ credentials trong < 5 phút

2. ✅ **Super Admin Overhead**: Thêm project + test accounts mất < 5 phút (không phải email/chat back-and-forth)

3. ✅ **Access Revocation**: Remove user khỏi project → mất quyền trên request API tiếp theo (real-time)

4. ✅ **Audit Trail**: Có log đầy đủ ai tạo/sửa/xóa cái gì, khi nào

**Demo Flow (Sau Sprint 05):**

1. **Scenario 1: Onboarding Developer Mới**

- Super Admin: Login → Projects → Select "Mobile App" → Add member "alice@company.com"

- Alice: Check email → click link → set password → login

- Alice: See "Mobile App" + 3 accounts (Dev/Staging/Prod) → copy password → done

2. **Scenario 2: Remove Access**

- Super Admin: Remove alice từ "Mobile App"

- Alice: Refresh page → "Mobile App" biến mất

- Alice: Curl API → 403 Forbidden

- Audit log: "alice removed from Mobile App by super-admin at 2:30 PM"

> Speaker notes: Success metrics không phải "code bao nhiêu dòng" hay "test coverage bao nhiêu %". Success metrics là *business outcome* — người dùng quên những task này tồn tại, vì nó quá nhanh quá ez. Audit trail cho phép product team trace "ai từng view/edit password của project X, khi nào" — important cho compliance.

---

# Slide 13: Q&A

**Các Câu Hỏi Thường Gặp:**

- **Q: Tại sao SDD lại tốt hơn Agile truyền thống?**

- A: Spec + plan trước → AI agent không cần ask → focus vào implementation, không spent time clarifying requirements

- **Q: Tại sao không test vs mock DB?**

- A: Mock DB can diverge from real DB — schema change, migration fail ở prod mà test pass. Real DB catch bugs early

- **Q: Tại sao AI agent không tự run migration?**

- A: Migration là irreversible + có performance impact → người dùng phải plan downtime, backup, review SQL trước

- **Q: Có bao giờ tắt constraint (disable TypeScript strict, skip test, force push)?**

- A: Chỉ khi user explicit yêu cầu trong prompt — không suy diễn ẩn ý

- **Q: Password plaintext? Bảo mật thế nào?**

- A: MVP chấp nhận tech debt — chỉ có internal users, company network. Phase 2 sẽ encrypt. Đồng thời có audit log track ai reveal password

> Speaker notes: Mở cửa cho câu hỏi từ audience. Có thể họ sẽ hỏi về security, process, timeline, hoặc tại sao chọn tech stack nào đó. Hãy chuẩn bị câu trả lời rõ ràng, không defensive.

---

# Ghi Chú Cho Presenter

- **Thời lượng**: ~15–20 phút (tùy vào depth của Q&A)

- **Audience**: Product team, stakeholder, hoặc tech lead

- **Key Message**: "Chúng ta không viết code rồi doc. Chúng ta viết doc trước, rồi AI tự implement."

- **Follow-up**: Demo live hệ thống (Login → View project → Copy password) nếu có thời gian

- **Backup Slide**: Có thể chuẩn bị 1 slide "Tech Stack" (React + Node + Postgres + Claude SDK) nếu audience hỏi